## Slide 1: 项目介绍
BeliefKV | 2026.08.15 - 2026.10.11
BeliefKV
动态 Agent 工作流的
预测式 KV 管理与调度
场景
子任务、工具与 JOIN 交错，
KV 在 HBM / Host 间迁移。
方法
依据收尾信号与执行进度，
提前备份、预取并安排执行。
目标
减少恢复等待与重复搬运，
提高吞吐、降低完成时间。
动态工作流：子任务与工具调用
父 Agent
子 Agent
JOIN
父 Agent
完成预测
通知 / 正文 / 执行进度
迁移与准入决策
容量 / 缺失页 / 执行机会
SGLang 原生缓存与 GPU 执行
GPU / HBM
CPU / Host
D2H
H2D
按缺失页迁移，恢复后及时执行
Notes: 建议用时：40 秒。
BeliefKV 面向动态多 Agent 工作流的 KV 管理与调度。父任务创建子任务、调用工具，等待期间 KV 可以迁到 Host，恢复前再搬回 GPU。
我们根据收尾通知、正文与执行进度提供完成提示；运行时结合容量、缓存副本与准入机会，提前备份、预取并安排执行，减少等待与重复搬运，提高吞吐、缩短完成时间。

## Slide 2: 上月工作总结
BeliefKV | 2026.08.15 - 2026.10.11
08.15 - 08.31
建立工作流与调度基础
实现因果前沿、原生 subagent 与 JOIN 后 parent 上下文连续性。
09.01 - 09.21
贯通预测式 KV 迁移
接通预测 D2H / H2D、传输 ACK、驻留租约与物理恢复生命周期。
09.22 - 09.27
完成混合缓存适配与离线建模
适配 FULL / Mamba；完善传输埋点，完成训练与项目隔离校准。
09.28 - 10.04
转向事件与内容驱动的预测
结合通知、语义、长度与 decode 进度，建立阶段与剩余工作预测。
10.05 - 10.11
推进原生对照与系统性能优化
原生对照与两波到达；优化增量备份、缺失页恢复、准入与容量交接。
目前：机制链路已贯通，稳定的端到端性能优势仍待验证。
Notes: 建议用时：50 秒。汇报周期为 2026 年 8 月 15 日至 10 月 11 日。
八月下半月建立因果图、原生子任务与父任务上下文连续性。九月上中旬贯通预测迁移、传输确认与生命周期。
九月下旬适配 FULL / Mamba，完成训练与项目隔离校准；随后转向通知、语义与 decode 进度，分离剩余工作和排队等待。
十月推进原生对照与两波到达，优化增量备份、按页恢复、准入与容量交接。

## Slide 3: 关键进展：系统总体架构
BeliefKV | 2026.08.15 - 2026.10.11
BeliefKV：面向动态 Agent 工作流的 KV 管理
动态依赖感知 / 预测性迁移 / 原生执行协同
(a) Agent 执行框架
P
C1
C2
JOIN
P
SPAWN
RETURN
事件：SPAWN、工具调用、RETURN、JOIN
信号：收尾通知、已输出正文
进度：已观测 decode 与 GPU 服务
因果状态更新
在线观测
(b) 因果状态
运行时工作流依赖图
JOIN_ALL / 工具等待 / 可执行
Context 身份与版本
WAIT_JOIN
READY
(c) 预测模块
Child 阶段与剩余工作量
正文、通知与 decode 进度
工具剩余时间分布
类型、已执行时间与历史
提示
(d) Runtime 决策
安全 checkpoint 与有效 Host 副本
容量与传输服务成本
缺失页迁移规划
准入、驻留保护与请求老化
调度意图
容量 / ACK / 首次复用
(e) SGLang：物理缓存与执行事实源
原生 GPU 批处理
Radix / HiCache / Allocators
HBM
FULL + Mamba
Host
FULL + Mamba
D2H
H2D
模型估计完成进度，runtime 决定动作，原生数据依赖决定执行。
从动态工作流到
物理缓存与执行
捕获动态执行依赖
关联子任务、工具与 JOIN 事件，
维护上下文和当前可执行状态。
融合完成信号与运行进度
结合通知、正文与 decode 进度，
滚动预测 child / tool 的完成过程。
连接迁移决策与原生执行
按缺失页迁移，协调驻留与准入；
由 SGLang 管理物理数据依赖。
Notes: 建议用时：25 秒。
这张图展示已经贯通的系统架构。工作流事件维护动态依赖，通知、正文和服务进度提供完成预测。运行时结合有效副本、容量与准入机会决定迁移；SGLang 负责物理缓存与实际 GPU 执行。

## Slide 4: 关键进展：预测与迁移协同
BeliefKV | 2026.08.15 - 2026.10.11
预测与调度协同
从完成信号到可被执行消费的预取
分离剩余工作量、调度机会与物理数据依赖
Child 在线观测
通知、正文与 decode 进度
仅使用已经送达的信息
阶段 / 工作量模型
最终报告或继续调用工具
条件剩余生成工作量
预测输出
阶段分数与剩余 token 区间
已观测 EOS 作为独立信号
工具在线观测
工具类型、已执行时间、历史
历史仅来自已完成调用
剩余时间模型
以工具仍在执行为条件
随新观测滚动更新
预测输出
剩余时间 CDF / 时间区间
不学习离线不可识别的净收益
(a) Runtime 将预测提示转为有界动作
因果就绪
JOIN / 工具状态
可复用 checkpoint
有效 Host 缺失页
容量与传输成本
FULL / Mamba / H2D
执行机会
准入与驻留保护
(b) 与工具等待或最终生成区间重叠
RETURN / TOOL_END
Child / 工具
预测路径
需求恢复路径
最终报告生成 / 外部工具执行
滚动观测
缺失页 H2D
GPU 服务
ACK
首次复用
提前量
需求 H2D
服务
示意图，非实测加速。部分传输重叠也可利用；执行遵循原生数据依赖。
完成信号 → 滚动预测 → 恢复与执行
增量迁移与容量交接
增量迁移与 Child → Parent 容量交接
Agent 语义选择受益对象，原生页决定实际迁移范围
(a) FULL 增量备份
HBM
Host
p0
p0
p1
p1
p2
p2
p3
p3
p4
p4
p5
p5
p6
p6
p7
p7
已有有效副本：跳过
仅复制缺失段
PREPARE_HOST 仅备份缺失 FULL；备份本身不释放 HBM。
(b) 必要 Mamba checkpoint
s0
s1
s2
选择目标 checkpoint 所需状态
PREPARE_HOST 不投机备份 Mamba。
其他有效状态仍由原生缓存管理。
(c) 协同 Child 回收、Parent 恢复与准入
P
C1
C2
WAIT_JOIN
RETURN
仍在运行
回收私有页
无活跃或共享引用
无在途传输依赖
保留共享前缀
原生空闲列表
FULL 页
Mamba 槽位
Parent 恢复与执行
加载缺失 checkpoint 页
预留输入与 decode 增长
有界恢复感知准入
较早结束的 Child
最后一个 Child
RETURN → 释放容量
Parent 预测性 H2D
最后生成仍在继续
RETURN
较早结束的 sibling 可支持 RETURN 前预取；最后一个 child 的容量只能在结束后使用。
回收容量通过原生分配器使用；共享页与仍在执行的页面保留。
缺失页备份 → child 回收 → parent 恢复
Notes: 建议用时：30 秒。
左图展示预测与调度协同：用实时完成信号滚动更新，将剩余工作、执行机会和物理恢复依赖分开处理。
右图展示增量迁移与容量交接：FULL 只备份缺失部分，Mamba 恢复必要状态；已返回 child 的私有页及时回收，让 parent 恢复与准入衔接。

## Slide 5: 下月目标
BeliefKV | 2026.08.15 - 2026.10.11
聚焦：让预测式 KV 迁移带来可验证的端到端收益
01
提高有效预取覆盖
融合通知、正文与 decode 进度，改善 child / tool 完成预测。
覆盖更多 Host-only FULL 页，统计返回前恢复与下一请求实际复用。
02
恢复与调度协同，降低额外开销
联动容量回收、驻留与准入，减少重复加载和 ACK 后排队。
削减候选检查、前缀扫描与控制交付成本，避免抵消迁移收益。
03
建立公平、稳定的性能证据
同版本、同负载对比原生 SGLang，正式实验采用多轮平均。
综合报告繁忙窗口吞吐、成功工作流吞吐、配对 JCT 与重算。
验收：提高繁忙窗口与成功工作流吞吐，同时降低完成时间。
Notes: 建议用时：35 秒。
下一步提高实际可复用的预取覆盖；联动回收、驻留与准入，降低重复加载和控制成本；以同版本原生 SGLang 对照和多轮平均，报告吞吐、配对 JCT 与重算。
目标是得到稳定、可归因的端到端收益，形成可写入论文的性能证据。